CAHIER DES CHARGES

SpiderHome Fleet Manager

Plateforme de supervision, maintenance préventive, SAV et mises à jour du parc installé

| Document | Valeur |
| --- | --- |
| Maître d'ouvrage | ERITECH / SpiderHome |
| Version | 1.0 |
| Date | 12 août 2026 |
| Délai maximal | 30 jours calendaires à compter du lancement |
| Base de données | MySQL 8 / InnoDB / utf8mb4 |
| Statut | Périmètre MVP contractualisable |

Objectif — Livrer en 30 jours une première version sécurisée et exploitable permettant d'identifier les clients et modules, surveiller leur santé, traiter les incidents et demandes d'intervention, et orchestrer les mises à jour uniquement sur les matériels autorisés.

# 1. Objet et contexte

Le présent cahier des charges définit la réalisation d'une plateforme centralisée de gestion du parc SpiderHome installé chez les clients. Elle remplace l'actuel heap-dashboard, limité à la visualisation de mesures de mémoire, par un outil métier combinant inventaire, supervision, maintenance préventive, service après-vente et gestion contrôlée des firmwares.

Le projet est contraint à 30 jours calendaires. Le périmètre décrit ci-dessous constitue donc un MVP opérationnel. Les fonctions d'intelligence prédictive avancée, de gestion commerciale complète et d'automatisation OTA à grande échelle sont préparées architecturalement mais non exigées pour la recette initiale.

# 2. Objectifs

Identifier sans ambiguïté chaque client, site, installation et carte SpiderHome.

Connaître l'état courant et l'historique technique de chaque module connecté.

Détecter les redémarrages, watchdogs, heap faible, fragmentation, pertes réseau et autres défauts majeurs.

Créer et prioriser automatiquement des incidents afin de préparer une intervention préventive.

Permettre au client de demander et suivre une intervention depuis l'application mobile.

Informer le client d'une mise à jour compatible et recueillir son consentement explicite.

Installer, redémarrer et valider automatiquement une mise à jour sur les seules cartes compatibles OTA.

Garantir sécurité, traçabilité, confidentialité et séparation des rôles.

# 3. Périmètre

## 3.1 Inclus dans le MVP 30 jours

Portail Web d'administration et de support responsive.

API centrale TypeScript/NestJS documentée.

MySQL 8 avec migrations versionnées.

Registre clients, sites, appareils, modèles et installations.

Ingestion authentifiée de télémétrie et d'événements.

Dashboard, fiches appareils, chronologie et score de santé explicable.

Incidents, demandes d'intervention et workflow SAV minimal.

API mobile pour consulter les équipements, demander une intervention et consentir à une mise à jour.

Catalogue de firmwares, compatibilités, consentements et jobs de mise à jour.

Prototype OTA bout en bout sur un modèle explicitement compatible, en environnement de test.

Journal d'audit, rôles, sauvegarde et documentation d'exploitation.

## 3.2 Hors périmètre du MVP

Réécriture complète de l'application mobile existante : seules les vues/API nécessaires sont intégrées.

Intelligence artificielle prédictive autonome.

ERP, facturation, gestion de stock complète ou centre d'appels.

OTA sur ESP-07, formellement interdite.

Déploiement massif sans phase pilote ni validation terrain.

Certification réglementaire ou homologation matérielle.

# 4. Utilisateurs et droits

| Rôle | Droits principaux |
| --- | --- |
| Administrateur | Configuration, utilisateurs, firmwares, campagnes, audit et référentiels. |
| Support/SAV | Clients, appareils, incidents, diagnostics et demandes d'intervention. |
| Technicien | Interventions assignées, diagnostic, compte rendu et mise à jour autorisée. |
| Responsable qualité | Statistiques, versions, lots, incidents récurrents et rapports. |
| Client | Ses sites et modules uniquement, demandes SAV, notifications et consentements. |
| Module | Publication de ses propres données et lecture des seules commandes qui lui sont destinées. |

# 5. Architecture technique imposée

| Composant | Choix cible | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Web | React + TypeScript | Administration, supervision, SAV, firmwares et rapports. |
| Backend | NestJS + TypeScript | API, règles métier, sécurité, orchestration. |
| Mobile | Flutter + Dart | Client : parc, SAV, consentement et suivi de mise à jour. |
| Base | MySQL 8 / InnoDB | Données métier, télémétrie, événements et audit. |
| IoT | MQTT sur TLS | Télémétrie, présence, événements et commandes asynchrones. |
| Jobs | Redis + BullMQ | Alertes, score de santé, notifications et OTA. |
| Fichiers | MinIO/S3 | Firmwares, manifestes, photos et documents. |
| Firmware | C++ / PlatformIO | Agent embarqué, télémétrie et OTA autorisée. |
| Exploitation | Docker Compose | Déploiement reproductible et sauvegardes. |

Compatibilité — L'ancien endpoint heap peut être maintenu temporairement par un adaptateur. Les données historiques seront importées si leur qualité et leur schéma le permettent.

# 6. Modèle de données MySQL

Toutes les tables utilisent InnoDB, utf8mb4, des dates UTC, des clés étrangères et des migrations versionnées. Les données personnelles sont séparées des séries techniques. Les index minimaux incluent (device_id, recorded_at), (event_type, occurred_at), (status, priority) et les identifiants uniques de série.

| Domaine | Tables principales | Données clés |
| --- | --- | --- |
| Identité | customers, customer_users, sites | Client, contacts, adresse, consentements, site. |
| Parc | device_models, devices, installations | Série, MAC, MCU, lot, version, localisation, garantie. |
| Santé | device_status, telemetry, device_events | Présence, heap, RSSI, uptime, reset, événements. |
| Maintenance | incidents, service_requests, interventions | Priorité, diagnostic, planning, compte rendu. |
| Firmware | firmware_releases, compatibility, update_jobs, update_consents | Binaire, signature, cible, consentement, progression. |
| Sécurité | users, roles, permissions, audit_logs | Accès, actions sensibles, origine et horodatage. |

## 6.1 Identité d'un module

Numéro de série SpiderHome unique et immuable, utilisé comme identité métier.

MAC conservée comme attribut technique, jamais comme clé métier unique.

Modèle, révision matérielle, MCU, lot, date de fabrication et capacités.

État de cycle de vie : stock, installé, actif, hors ligne, remplacé, retiré.

Secret ou certificat propre à chaque module, révocable individuellement.

# 7. Exigences fonctionnelles

## 7.1 Clients, sites et installations

Créer, modifier, rechercher et archiver un client.

Associer plusieurs sites à un client et plusieurs modules à un site.

Enregistrer l'emplacement lisible, l'installateur, la date, le firmware initial et la garantie.

Scanner un QR code pour rattacher une carte au client et au site.

Consulter l'historique des remplacements et interventions.

Exporter une fiche parc client sans exposer les secrets techniques.

## 7.2 Supervision

Afficher parc total, connecté, hors ligne, en alerte et à mettre à jour.

Afficher le dernier contact, firmware, uptime, heap, bloc maximal, fragmentation, RSSI et connexion SUPLA.

Afficher une chronologie filtrable des événements et mesures.

Détecter un appareil silencieux au-delà d'un délai paramétrable.

Calculer un score de santé de 0 à 100 accompagné des raisons et seuils appliqués.

Filtrer par client, site, modèle, version, état, gravité et période.

## 7.3 Événements et incidents

| Événement minimal | Gravité par défaut | Action attendue |
| --- | --- | --- |
| BOOT / RESTART_REQUESTED | Information | Tracer version et cause. |
| WATCHDOG_RESET | Critique | Incident si répétition ou seuil atteint. |
| BROWNOUT | Critique | Recommander contrôle alimentation. |
| LOW_HEAP / HIGH_FRAGMENTATION | Avertissement/Critique | Analyser tendance et firmware. |
| WIFI_FLAPPING / SUPLA_OFFLINE | Avertissement | Contrôler réseau et fréquence. |
| LITTLEFS_ERROR | Critique | Incident et intervention recommandée. |
| UPDATE_FAILED / ROLLBACK | Critique | Arrêter campagne et ouvrir incident. |
| MOTOR_SAFETY_EVENT | Critique | Priorité maximale et diagnostic terrain. |

Les événements utilisent un code normalisé, pas uniquement du texte libre.

Les répétitions similaires sont regroupées dans un seul incident actif.

Chaque incident conserve première/dernière occurrence, compteur, priorité, diagnostic, propriétaire et statut.

Statuts : nouveau, analysé, client contacté, planifié, en cours, résolu, clôturé.

## 7.4 Demandes d'intervention mobile

Le client sélectionne son site, le module et une catégorie de problème.

Il ajoute description, disponibilités, photo ou vidéo facultative.

La plateforme enrichit la demande avec le dernier diagnostic technique.

Le client suit les états : reçue, en analyse, rendez-vous proposé, planifiée, terminée.

Les notes internes restent invisibles au client.

Une notification est envoyée à chaque changement significatif.

# 8. Mises à jour et consentement client

Règle absolue — Aucune OTA sur les cartes ESP-07. L'interface et l'agent embarqué ne doivent contenir aucune capacité OTA pour ces cartes. La plateforme crée alors une intervention USB-UART avec le paquet approprié.

## 8.1 Parcours client

Notification d'une version compatible disponible.

Présentation du module, version actuelle/cible, bénéfices, risques, durée et indisponibilité.

Choix Installer maintenant ou Planifier.

Consentement explicite, horodaté et lié exactement au module et à la version cible.

Affichage de la progression : précontrôle, téléchargement, vérification, installation, redémarrage, validation.

Notification de succès, échec, rollback ou intervention requise.

## 8.2 Machine à états

| État | Signification |
| --- | --- |
| AVAILABLE / NOTIFIED | Mise à jour publiée puis présentée au client. |
| APPROVED / SCHEDULED | Consentement valide, immédiat ou planifié. |
| PRECHECK | Compatibilité, sécurité, réseau, mémoire et inactivité contrôlés. |
| DOWNLOADING / VERIFIED | Binaire téléchargé puis signature et SHA-256 vérifiés. |
| INSTALLING / REBOOTING | Activation, relais inactifs et redémarrage sécurisé. |
| VALIDATING / SUCCESS | Reconnexion, version et santé post-démarrage validées. |
| FAILED / ROLLED_BACK | Échec enregistré, rollback détecté, incident ouvert. |
| ONSITE_REQUIRED | Matériel non OTA ou récupération physique nécessaire. |

## 8.3 Précontrôles obligatoires

Compatibilité exacte modèle/révision/MCU et capacité OTA.

Binaire signé, SHA-256 valide, version unique, code commité et étiqueté.

Module connecté, alimentation et réseau jugés suffisants.

Aucun moteur actif ; toutes les sorties peuvent être placées au repos.

Espace Flash et partition compatibles, sans modification implicite de partition.

Consentement non expiré, campagne non suspendue et version non retirée.

Avant redémarrage : refus des nouvelles commandes, relais inactifs, persistance sécurisée.

Après redémarrage : relais inactifs avant réseau, rapport de santé et confirmation de version.

## 8.4 Campagnes

Le MVP fournit une campagne pilote limitée à une liste blanche. La généralisation suit des vagues internes, pilote, 5 %, 25 %, puis parc autorisé. Tout dépassement d'un seuil d'échec, de watchdog ou de perte de connectivité suspend automatiquement la campagne.

# 9. Exigences API et IoT

| Canal | Exigence |
| --- | --- |
| REST/JSON | API versionnée /api/v1, OpenAPI, pagination, filtres, codes d'erreur stables. |
| MQTT | TLS, identité par module, ACL par topic, QoS adapté, Last Will pour présence. |
| Télémétrie | Message versionné avec device_id, timestamp, firmware et séquence/idempotence. |
| Commandes | Identifiant unique, expiration, signature/autorisation, accusé réception et résultat. |
| Mobile | Jetons courts + renouvellement, isolation stricte des données par client. |

Topics proposés : spiderhome/devices/{id}/telemetry, /events, /status, /commands et /update/status. Les commandes locales physiques restent prioritaires sur toute commande réseau.

# 10. Sécurité, confidentialité et conformité

Authentification forte des employés ; MFA obligatoire pour administrateurs.

RBAC côté serveur et contrôle d'appartenance client sur chaque ressource.

TLS pour Web, API, MQTT, MySQL distant et stockage d'objets.

Secrets dans un coffre ou variables protégées, jamais dans Git.

Mots de passe hachés avec Argon2id ou mécanisme équivalent éprouvé.

Rate limiting, validation stricte, protection contre injections et limitation des payloads.

Compte MySQL dédié sans droits root ; migrations séparées des droits d'exécution.

Journal d'audit non modifiable par les opérateurs pour connexion, consentement, firmware, campagne et intervention.

Sauvegardes automatiques chiffrées et test de restauration avant recette.

Minimisation, durée de conservation, export et suppression des données personnelles selon la politique applicable.

# 11. Exigences non fonctionnelles

| Critère | Cible MVP |
| --- | --- |
| Disponibilité | 99,5 % mensuel hors maintenance planifiée. |
| Performance Web | 95 % des lectures API < 800 ms avec charge de recette. |
| Ingestion | Accusé en < 1 s au percentile 95, traitement asynchrone autorisé. |
| Capacité initiale | 1 000 modules, 1 événement/min/module en pointe courte. |
| Fraîcheur | État visible dans les 30 s après réception. |
| RPO/RTO | RPO ≤ 24 h ; RTO ≤ 4 h pour le MVP. |
| Compatibilité Web | Deux dernières versions Chrome, Edge, Firefox et Safari. |
| Responsive | Utilisable sur écran technicien ≥ 360 px. |
| Traçabilité | 100 % des actions firmware et consentements audités. |

# 12. Interfaces attendues

Connexion et récupération sécurisée du compte.

Vue globale : parc, santé, alertes, incidents, interventions et versions.

Clients et sites : recherche, fiche et parc associé.

Modules : liste filtrable et fiche complète avec chronologie.

Incidents : file priorisée, assignation et diagnostic.

Interventions : planning, fiche terrain et compte rendu.

Firmwares : versions, compatibilités, signatures, notes et canaux.

Mises à jour : consentements, jobs, progression, erreurs et campagnes pilotes.

Audit et administration : comptes, rôles, politiques et journaux.

Mobile client : équipements, santé simplifiée, SAV, consentement et progression.

# 13. Planning maximal de 30 jours

Organisation de réalisation — Le projet est réalisé conjointement par M. Eric et M. Matez. M. Eric assure la direction globale, la partie IoT et firmware ainsi que la validation des tâches. M. Matez réalise les composants applicatifs Full Stack. Le délai de 30 jours suppose leur disponibilité effective, un travail parallèle, un périmètre MVP gelé à J2 et des arbitrages rendus sous 24 heures.

| Jours | Lot | Résultats attendus |
| --- | --- | --- |
| J1–J2 | Cadrage | Ateliers, parcours, matrice MCU/OTA, risques, backlog et critères de recette. |
| J3–J5 | Socle | Dépôts, Docker, MySQL, migrations, CI, authentification, rôles et audit. |
| J6–J9 | Parc | Clients, sites, modèles, modules, installations, QR et écrans CRUD. |
| J10–J13 | Télémétrie | MQTT/API, présence, événements, dashboard, chronologie et score santé. |
| J14–J17 | Maintenance | Incidents, regroupement, demandes SAV, notifications et workflow. |
| J18–J22 | Firmware/OTA | Catalogue, compatibilité, consentement mobile, job pilote et états OTA. |
| J23–J25 | Sécurité/QA | Durcissement, tests, charge, sauvegarde/restauration et observabilité. |
| J26–J27 | Recette interne | Scénarios métier, corrections critiques et documentation. |
| J28 | Pilote | Déploiement staging puis test sur appareils de laboratoire autorisés. |
| J29 | Formation | Formation administrateur, support et technicien ; plan de retour arrière. |
| J30 | Mise en service | Go/no-go, production MVP, hypercare et PV de livraison. |

## 13.1 Jalons bloquants

J5 : authentification, base et déploiement reproductible validés.

J13 : un module de test remonte présence, télémétrie et événements.

J17 : un incident et une demande client parcourent le workflow complet.

J22 : consentement et OTA pilote validés sur matériel autorisé, sans moteur en charge.

J27 : aucun défaut critique sécurité ou sécurité moteur ouvert.

J30 : PV de recette signé ou liste de réserves non bloquantes acceptée.

# 14. Stratégie de tests

Tests unitaires des règles métier, scores, permissions et transitions d'état.

Tests d'intégration API/MySQL/MQTT avec base isolée.

Tests end-to-end des parcours administrateur, support et client.

Tests d'isolation : un client ne peut jamais lire les données d'un autre.

Tests de charge d'ingestion et de rafraîchissement du dashboard.

Tests de coupure réseau, timeout, duplicate event et reconnexion.

Tests OTA laboratoire : succès, signature invalide, réseau coupé, redémarrage, rollback et module hors ligne.

Contrôles SpiderRoll : relais inactifs avant redémarrage, commandes locales prioritaires, anti-OTA ESP-07.

Test de restauration MySQL et du stockage firmware.

# 15. Critères de recette

| ID | Critère | Acceptation |
| --- | --- | --- |
| REC-01 | Identification | Un client, un site et un module peuvent être créés et reliés avec série unique. |
| REC-02 | Isolation | Aucun compte client ne lit ni ne modifie une ressource d'un autre client. |
| REC-03 | Supervision | La dernière santé d'un module apparaît en moins de 30 s. |
| REC-04 | Événement | Un watchdog crée/alimente l'incident selon les règles configurées. |
| REC-05 | Hors ligne | L'absence de télémétrie produit une alerte après le délai défini. |
| REC-06 | SAV mobile | Le client crée une demande et suit ses changements d'état. |
| REC-07 | Consentement | La preuve lie client, module, versions, texte et horodatage. |
| REC-08 | OTA autorisée | Le pilote télécharge, vérifie, redémarre et confirme la version cible. |
| REC-09 | ESP-07 | Aucune capacité OTA ; une intervention USB est proposée. |
| REC-10 | Échec OTA | Échec/rollback ouvre un incident et informe opérateur et client. |
| REC-11 | Audit | Toute action sensible est retrouvable avec acteur, date et résultat. |
| REC-12 | Sauvegarde | Une restauration documentée aboutit sur l'environnement de recette. |

# 16. Livrables

Code source backend, Web, intégration mobile et agent firmware concerné.

Schéma MySQL, migrations, dictionnaire de données et jeu de démonstration anonymisé.

Docker Compose et configuration des environnements développement, recette et production.

Spécification OpenAPI et contrat MQTT versionné.

Guide administrateur, support, technicien et client.

Catalogue initial des modèles et matrice de compatibilité OTA.

Procédure de publication/signature firmware et procédure de rollback.

Rapports de tests, audit sécurité, test de charge et restauration.

PV de recette et liste des réserves éventuelles.

Plan de maintenance et backlog de phase 2.

# 17. Gouvernance et responsabilités

| Acteur | Responsabilités |
| --- | --- |
| M. Eric | Directeur Technique et Production de 3S IT et CEO du projet SpiderHome. Direction et responsabilité globales du projet ; architecture et réalisation IoT/firmware ; sécurité des modules ; matrice MCU/OTA ; validation des tâches, des livrables, des essais techniques et de la mise en production. |
| M. Matez | Responsable informatique et développeur Full Stack de la société. Conception et réalisation du backend NestJS, de MySQL, de l'interface Web React, des intégrations Flutter, des API, de l'authentification, des tests applicatifs, de la documentation et du déploiement logiciel. |
| Support / techniciens | Fourniture des scénarios terrain, seuils d'alerte, cas SAV et validation opérationnelle des fiches d'intervention. |
| Référent sécurité / données | Avis sur les données personnelles, les droits d'accès, la conservation, les sauvegardes et la gestion des incidents. |

M. Eric et M. Matez tiennent un point quotidien de 15 minutes et deux démonstrations hebdomadaires. M. Matez présente les développements applicatifs et les blocages ; M. Eric arbitre les priorités et valide les tâches, les interfaces IoT/firmware, les jalons techniques et la livraison finale. Toute décision bloquante doit être rendue sous 24 heures pour préserver le délai de 30 jours.

# 18. Risques et mesures

| Risque | Impact | Mesure |
| --- | --- | --- |
| Périmètre trop large | Délai | Gel du MVP à J2, backlog phase 2, arbitrage PO quotidien. |
| Hétérogénéité firmware | Intégration | Contrat versionné, adaptateur legacy et pilote sur un modèle. |
| OTA sur matériel non compatible | Sécurité | Matrice de capacités et blocage serveur + firmware. |
| Perte réseau/alimentation | Disponibilité | États idempotents, reprise, validation et rollback autorisé. |
| Données personnelles | Juridique | Minimisation, RBAC, audit, chiffrement et politique de rétention. |
| Charge télémétrique | Performance | Index, batch, files asynchrones, rétention et agrégation. |
| Dépendance au référent métier | Délai | Disponibilité planifiée et décisions sous 24 h. |

# 19. Hypothèses et décisions à valider au lancement

Liste exacte des modèles, MCU, révisions et versions actuellement installés.

Modèles techniquement compatibles OTA et mécanisme de rollback disponible.

Application Flutter existante, architecture d'authentification et capacité de notifications push.

Volume actuel de clients, sites, modules et fréquence de télémétrie.

Hébergement cible, nom de domaine, certificats, e-mail/SMS/push et politique de sauvegarde.

Durées de conservation et texte juridique du consentement client.

Seuils initiaux : hors ligne, heap, fragmentation, watchdog et score de santé.

Équipe réellement disponible pendant les 30 jours.

# 20. Évolutions après le MVP

Analyse de tendances et prédiction à partir d'un historique fiabilisé.

Campagnes OTA progressives à grande échelle avec arrêt automatique avancé.

Application technicien hors ligne, signature client et gestion de stock.

Portail client Web, SLA contractuels et planification avancée.

Agrégats longue durée, rapports qualité par modèle, lot et firmware.

Connecteurs ERP/CRM et centre de notifications multicanal.

# 21. Approbation

Le lancement intervient après validation du périmètre MVP, des hypothèses, de l'équipe et des matériels pilotes. Toute demande nouvelle après J2 fait l'objet d'un arbitrage : remplacement d'une exigence de charge équivalente ou report en phase 2.

| Partie | Nom / fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Maître d'ouvrage | M. Eric — Directeur Technique et Production 3S IT / CEO SpiderHome |  |  |
| Responsable technique | M. Matez — Responsable informatique / Développeur Full Stack |  |  |
| Responsable sécurité/qualité |  |  |  |