CAHIER DES CHARGES DE STAGE

Prototype de suivi du parc SpiderHome

Clients, modules, événements, santé et demandes d'intervention

| Rubrique | Valeur |
| --- | --- |
| Stagiaire | Mohamed Rami Farhat |
| Encadrant principal | M. Moatez Ghabri — Responsable informatique / Développeur Full Stack |
| Appui technique ponctuel | M. Eric — Directeur Technique et Production 3S IT / CEO SpiderHome |
| Durée | 30 jours calendaires de stage d'été |
| Présence | 3 jours par semaine, soit environ 12 à 13 jours effectifs |
| Technologies | Angular 17, Laravel 11, MySQL, Tailwind CSS |
| Nature du résultat | Prototype interne basé sur l'existant heap-dashboard, sans modification de la production |
| Date | 12 août 2026 |

Décision de cadrage — Le projet complet de Fleet Management ne peut pas être confié seul au stagiaire dans ce volume de présence. Le stage porte sur un MVP Web simplifié, démontrable et réutilisable, sans modification de firmware, sans OTA réelle et sans déploiement chez les clients.

# 1. Analyse d'adéquation du profil

L'évaluation ci-dessous est fondée uniquement sur les compétences et réalisations déclarées dans le CV fourni. Elle ne remplace pas un entretien technique ni un test pratique.

| Domaine | Éléments du CV | Adéquation au stage |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular 17, HTML5, CSS3, Tailwind CSS | Bonne pour l'interface Web proposée. |
| Backend | Laravel 11, PHP 8 | Bonne pour une API métier encadrée. |
| Base de données | MySQL et PostgreSQL | Bonne pour le schéma simplifié. |
| Temps réel | Laravel Reverb sur le projet StageLink | Base utile, à employer seulement si le socle CRUD est terminé. |
| Conception | UML, Design Patterns, Agile/Scrum | Compatible avec les livrables de stage. |
| IoT/MQTT | Aucune expérience explicitement mentionnée | Insuffisante pour une intégration IoT autonome. |
| Firmware/OTA | Aucune expérience embarquée mentionnée | Hors périmètre du stage. |
| Sécurité/DevOps | Non démontré dans le CV | Doit être encadré et limité au minimum du prototype. |

Conclusion — Mohamed est capable de réaliser un prototype Web Full Stack encadré dans sa stack connue. Il n'est pas raisonnable de lui confier seul la plateforme complète, le firmware, MQTT de production, l'application mobile ou le mécanisme OTA sécurisé en 12 à 13 jours effectifs.

# 2. Objet du stage

Le stage a pour objet de concevoir et développer un prototype interne permettant à 3S IT de structurer l'identification de ses clients et modules SpiderHome, de consulter des états techniques simulés ou injectés par API, de visualiser les événements importants et de gérer des demandes d'intervention.

Le prototype servira de preuve de concept et de base de discussion pour le futur SpiderHome Fleet Manager. Il ne doit piloter aucun équipement réel et ne doit provoquer aucune mise à jour ou redémarrage de module.

# 3. Objectifs pédagogiques et professionnels

Appliquer Angular, Laravel et MySQL à un besoin industriel réel.

Concevoir un modèle de données relationnel et une API REST documentée.

Développer une interface responsive avec tableaux, filtres, formulaires et graphiques.

Mettre en œuvre une authentification simple et une validation serveur.

Écrire des tests essentiels et documenter l'installation du projet.

Travailler avec un encadrant, présenter l'avancement et intégrer les retours.

# 4. Périmètre fonctionnel obligatoire

## 4.1 Authentification interne

Connexion d'un utilisateur administrateur interne.

Mots de passe hachés par le mécanisme standard Laravel.

Routes applicatives protégées.

Aucun espace client public dans le MVP de stage.

## 4.2 Clients et sites

Créer, modifier, afficher, rechercher et archiver un client.

Associer un ou plusieurs sites à un client.

Conserver nom, téléphone, e-mail, adresse et notes internes minimales.

Valider les champs et éviter les doublons évidents.

## 4.3 Modules et installations

Créer un module avec numéro de série unique, modèle, MAC facultative, version firmware et statut.

Associer le module à un client, un site et un emplacement lisible.

Afficher la date d'installation, le dernier contact et l'état : en ligne, hors ligne, alerte ou retiré.

Consulter la fiche complète et l'historique associé.

## 4.4 Événements et santé

Créer ou injecter par API des événements de démonstration.

Types minimaux : BOOT, WATCHDOG_RESET, LOW_HEAP, WIFI_LOST, SUPLA_OFFLINE et UPDATE_REQUIRED.

Afficher date, module, type, gravité, message et valeur technique éventuelle.

Calculer un état simple : sain, surveillance ou critique selon des règles documentées.

Présenter une chronologie filtrable et un graphique de heap pour les données de démonstration.

## 4.5 Demandes d'intervention

Créer une demande liée à un client, site et module.

Gérer motif, description, priorité, date souhaitée, statut et note interne.

États : nouvelle, en analyse, planifiée, terminée et annulée.

Afficher une liste priorisée et l'historique des changements essentiels.

## 4.6 Mise à jour : démonstration uniquement

Afficher la version installée et une version recommandée provenant de données de test.

Afficher Compatible à distance ou Intervention sur site requise selon une capacité enregistrée.

Simuler un consentement client avec date et état, sans contacter l'application mobile réelle.

Ne télécharger aucun firmware, ne commander aucun module et ne redémarrer aucun appareil.

Sécurité SpiderRoll — Toute fonctionnalité OTA, commande relais, commande moteur ou redémarrage distant est interdite dans le livrable de stage. Les ESP-07 restent strictement sans OTA. Mohamed ne modifie aucun module SpiderRoll ni la bibliothèque SUPLA.

# 5. Hors périmètre

Firmware C++/PlatformIO, SUPLA, LittleFS et cartes électroniques.

MQTT de production, certificats par appareil et infrastructure IoT réelle.

OTA réelle, signature de firmware, rollback et campagnes de mise à jour.

Application mobile Flutter et notifications push réelles.

Analyse prédictive, intelligence artificielle ou score de santé avancé.

Déploiement en production, données clients réelles ou exposition Internet.

Facturation, ERP, stock, planning technicien complet et pièces jointes vidéo.

Migration complète de l'ancien heap-dashboard.

# 6. Architecture simplifiée

| Composant | Technologie | Responsabilité |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Angular 17 + Tailwind CSS | Écrans, formulaires, tableaux, filtres et graphiques. |
| Backend | Laravel 11 / PHP 8 | API REST, validation, authentification et règles métier. |
| Base | MySQL 8 / InnoDB / utf8mb4 | Clients, sites, modules, événements et interventions. |
| Documentation | OpenAPI ou collection Postman | Contrat des endpoints et exemples. |
| Exécution | Environnement local documenté | Démonstration interne uniquement. |

L'utilisation de la stack déjà maîtrisée par Mohamed maximise les chances d'aboutir dans le temps disponible. Une éventuelle réécriture ultérieure vers l'architecture cible NestJS/React sera décidée par Moatez et Eric après évaluation du prototype.

# 7. Modèle de données minimal

| Table | Champs essentiels |
| --- | --- |
| users | id, name, email, password, role |
| customers | id, name, phone, email, status, notes |
| sites | id, customer_id, name, address, timezone |
| device_models | id, name, mcu, ota_capable |
| devices | id, site_id, model_id, serial_number, mac, firmware, status, last_seen_at |
| device_events | id, device_id, type, severity, value, message, occurred_at |
| service_requests | id, customer_id, site_id, device_id, priority, status, description, desired_at |
| update_notices | id, device_id, current_version, target_version, eligibility, consent_status |

Les migrations Laravel doivent définir clés étrangères, contraintes d'unicité, index utiles et suppression maîtrisée. Les données de démonstration sont fictives et générées par seeders.

# 8. Écrans attendus

Connexion.

Tableau de bord : compteurs, alertes récentes et modules hors ligne.

Liste et fiche client.

Liste et fiche site.

Liste et fiche module avec événements et graphique heap.

Liste des événements avec filtres.

Liste et fiche des demandes d'intervention.

Écran de démonstration des avis de mise à jour et consentements simulés.

# 9. Organisation et responsabilités

| Acteur | Responsabilités |
| --- | --- |
| Mohamed Rami Farhat — stagiaire | Analyse détaillée, conception, développement Angular/Laravel/MySQL, tests, documentation et démonstrations. Il signale tout blocage le jour même et ne modifie aucun firmware. |
| M. Moatez Ghabri — encadrant principal | Prépare l'environnement, découpe les tâches, valide architecture et code, effectue les revues, aide en cas de blocage et accepte les livrables de chaque séance. |
| M. Eric — appui et validation métier/IoT | Clarifie les besoins SpiderHome, fournit les règles métier et données fictives, valide les événements et contraintes IoT. Intervention ponctuelle sur demande de Moatez ou en cas de décision bloquante. |

## 9.1 Rythme d'encadrement

Début de chaque journée : objectif écrit de la séance, validé par Moatez.

Fin de chaque journée : démonstration de 10 minutes, commit Git et compte rendu bref.

Une revue de code par semaine avec Moatez.

Un point avec Eric au lancement, à mi-stage et lors de la recette finale, ou plus tôt si nécessaire.

Aucune tâche critique ne reste bloquée plus d'une journée de présence sans escalade.

# 10. Planning sur 12 journées effectives

Calendrier — Le planning est exprimé en journées de présence, et non en jours calendaires. Une éventuelle 13e journée constitue une marge de correction et de soutenance.

| Journée | Travaux | Livrable validable |
| --- | --- | --- |
| J1 | Audit guidé de heap-dashboard, workflow n8n, API et schéma MySQL. Copie locale et règles de non-régression. | Cartographie validée + environnement local. |
| J2 | Base locale anonymisée, migrations métier séparées, authentification Laravel. | Connexion + schémas technique/métier disponibles. |
| J3 | Adaptateur Laravel en lecture seule vers heap_logs et module_installs. | API Laravel restitue les données existantes. |
| J4 | Angular : reprise du dashboard, statistiques, logs et graphique heap. | Dashboard moderne connecté à la copie locale. |
| J5 | Tables et CRUD clients, sites, modèles et modules. | Registre métier relié aux identifiants existants. |
| J6 | Fiche module unifiée : installation, télémétrie et dernier état. | Vue diagnostic démontrable. |
| J7 | Normalisation et filtres des événements existants ; règles de santé simples. | Chronologie et alertes cohérentes. |
| J8 | Demandes d'intervention et workflow SAV minimal. | Création, priorité et changement d'état. |
| J9 | Avis de mise à jour et consentement simulés, sans OTA. | Parcours de démonstration isolé. |
| J10 | Validation, erreurs, sécurité minimale et responsive. | Parcours robustes sur données fictives. |
| J11 | Tests de compatibilité, API, documentation d'installation et coexistence. | Tests + README + contrat d'intégration. |
| J12 | Recette, correction, sauvegarde locale et démonstration finale. | Version finale et dossier de transfert. |
| J13 optionnelle | Marge de correction ou amélioration autorisée par Moatez. | Réserves fermées. |

# 11. Priorités et règle de réduction

Si le retard dépasse une journée, Moatez réduit le périmètre dans l'ordre suivant, sans toucher au noyau clients-sites-modules-événements :

Supprimer le temps réel et conserver un rafraîchissement manuel.

Réduire les graphiques à une seule métrique heap.

Réduire l'historique détaillé des changements d'intervention.

Transformer l'avis de mise à jour en simple écran de lecture.

Reporter les finitions visuelles non essentielles.

# 12. Exigences de qualité

Code lisible, organisé et commenté uniquement lorsque nécessaire.

Validation côté Laravel pour toutes les entrées.

Aucun secret, mot de passe ou donnée client réelle dans Git.

Gestion claire des erreurs et messages utilisateurs.

Migrations et seeders reproductibles.

Interface responsive à partir de 360 px.

README permettant à Moatez d'installer le projet sur une machine propre.

Commits réguliers et branches de fonctionnalités courtes.

Tests backend des règles critiques et au moins un parcours frontend démontré.

# 13. Critères de recette

| ID | Critère | Acceptation |
| --- | --- | --- |
| STG-01 | Installation | Le projet démarre en suivant uniquement le README. |
| STG-02 | Authentification | Les écrans métier sont inaccessibles sans connexion. |
| STG-03 | Clients/sites | Création, modification, recherche et association fonctionnent. |
| STG-04 | Modules | Le numéro de série est unique et le module est rattaché à un site. |
| STG-05 | Événements | Les six types minimaux peuvent être injectés et filtrés. |
| STG-06 | Santé | L'état simple correspond aux règles écrites et aux données de test. |
| STG-07 | Intervention | Une demande parcourt les statuts prévus. |
| STG-08 | Mise à jour | Le consentement est simulé sans action réseau vers un module. |
| STG-09 | Sécurité | Aucun secret ni donnée réelle ; validation des entrées active. |
| STG-10 | Documentation | API, schéma, installation et limites sont documentés. |

# 14. Livrables

Code source Angular et Laravel dans un dépôt Git validé par Moatez.

Migrations, seeders et export de structure MySQL si demandé.

Jeu de démonstration fictif comprenant clients, sites, modules et événements.

README d'installation et d'utilisation.

Documentation API OpenAPI ou collection Postman.

Schéma de données et courte note d'architecture.

Rapport de tests et liste des limites connues.

Support de présentation et démonstration finale de 15 minutes.

Backlog recommandé pour la poursuite par Moatez après le stage.

# 15. Ce qui restera à réaliser après le stage

Architecture industrielle cible, authentification multi-rôles et portail client.

Connexion MQTT/TLS et identité cryptographique par carte.

Application mobile Flutter et notifications push.

Firmware de télémétrie et événements normalisés validé par Eric.

OTA signée pour matériels compatibles, consentement réel, rollback et campagnes.

Sécurité approfondie, audit, charge, sauvegardes et supervision production.

Migration des données existantes et déploiement progressif chez les clients.

# 16. Risques et mesures

| Risque | Mesure |
| --- | --- |
| Temps effectif limité | Noyau obligatoire, tâches journalières courtes et règle de réduction. |
| Découverte du domaine IoT | Données fictives et validation métier par Eric ; aucun firmware. |
| Blocage technique | Escalade à Moatez le jour même ; pair programming ponctuel. |
| Surqualité prématurée | Priorité au fonctionnel, puis tests, puis présentation. |
| Données sensibles | Jeu fictif uniquement et secrets exclus du dépôt. |
| Prototype confondu avec production | Bannière et documentation indiquant clairement le statut démonstrateur. |

# 17. Validation du stage

Le stage est considéré réussi si le noyau obligatoire est démontrable, documenté et transmis à Moatez, même si les options sont reportées. La réussite ne dépend pas d'une connexion à de vrais modules ni d'une OTA réelle.

| Partie | Nom / fonction | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- |
| Stagiaire | Mohamed Rami Farhat |  |  |
| Encadrant principal | M. Moatez Ghabri — Responsable informatique / Développeur Full Stack |  |  |
| Appui technique / validation métier | M. Eric — Directeur Technique et Production 3S IT / CEO SpiderHome |  |  |

# Annexe A — Analyse du projet existant

Cette annexe fait partie intégrante du cahier des charges. Elle décrit l'état observé du dossier heap-dashboard au 12 août 2026 et fixe la manière dont Mohamed doit s'y appuyer. L'analyse est statique : elle ne constitue pas une validation du serveur, de la base ou des données de production.

## A.1 Inventaire technique

| Élément | État observé | Usage pendant le stage |
| --- | --- | --- |
| server.js | Serveur Node.js/Express CommonJS, MySQL via mysql2/promise, port 3006. | Conservé intact ; référence fonctionnelle et collecteur legacy. |
| public/index.html | Interface monolithique HTML/CSS/JS, Chart.js CDN, rafraîchissement toutes les 10 s. | Référence UX et source des indicateurs à reproduire en Angular. |
| MySQL | Base heap_monitoring, tables heap_logs et module_installs, port par défaut 3307. | Copie locale anonymisée ; lecture seule des tables legacy. |
| API Express | GET logs, chart, stats, installations, health ; POST ingest. | Contrat legacy à documenter et tester sans le modifier. |
| Workflow n8n | Webhook heap-monitor, validation, normalisation, MySQL, anti-spam et alerte Telegram. | À cartographier ; ne pas modifier ni importer de secrets. |
| Déploiement | PowerShell, SCP/SSH, PM2, health check et cible VPS /opt/PROJET/heap-dashboard. | Hors exécution par le stagiaire ; documentation seulement. |
| Dépendances | Express, mysql2, Node >=18 ; package-lock présent. | Ne pas augmenter ni remplacer pendant le stage. |

## A.2 Données existantes

| Table | Contenu observé | Règle d'intégration |
| --- | --- | --- |
| heap_logs | timestamp, device, heap/heap_kb, heap_effective, max_block/maxblk, frag_pct/frag, uptime, event, level/status, note. | Lecture seule via un modèle Laravel dédié sans timestamps Laravel automatiques. |
| module_installs | timestamp, device, device_name, firmware, mac, supla_server, email, uptime_ms, reason. | Lecture seule ; e-mail et MAC masqués dans les démonstrations et jamais exportés. |
| Nouvelles tables métier | Absentes de l'existant. | Créées séparément par migrations Laravel : clients, sites, appareils métier, interventions et avis simulés. |

La jointure entre une carte métier et les données legacy utilise un champ legacy_device_key explicite et unique. Mohamed ne doit pas supposer que la MAC est toujours présente ni l'utiliser comme identité métier principale.

## A.3 API legacy à préserver

| Méthode / route | Fonction | Limite à prendre en compte |
| --- | --- | --- |
| GET /api/logs?limit=50 | Derniers logs normalisés. | Maximum 200 ; pas de filtre serveur par appareil. |
| GET /api/chart?limit=100 | Points heap destinés au graphique. | Maximum 2 000 ; échantillon global, pas par appareil. |
| GET /api/stats | Min/max heap et critiques sur 24 h. | La période dépend de la présence d'une colonne temporelle reconnue. |
| GET /api/installations?limit=100 | Installations, firmware, MAC, serveur SUPLA et e-mail. | Données sensibles et API sans authentification applicative observée. |
| GET /health | État applicatif et accès aux tables. | Retourne actuellement des détails internes en erreur. |
| POST /api/ingest | Insertion heap, maxblk, frag, uptime et status. | Jeton vérifié uniquement si INGEST_TOKEN est défini. |

Incohérence documentée — Le README annonce que les payloads type=module_install sont acceptés. Le workflow n8n contient effectivement cette branche, mais l'endpoint Express POST /api/ingest exige device_id et heap et n'insère aucune installation. Mohamed documente cette divergence ; il ne la corrige pas sur la production pendant le stage.

## A.4 Logique de santé existante

Les statuts OK/INFO, WARNING/WARN et CRITICAL/CRIT/FATAL sont normalisés par Express.

En l'absence de statut exploitable, un heap inférieur à 6 000 octets est CRITICAL, de 6 000 à 8 000 octets inclus WARNING, et supérieur à 8 000 octets OK.

L'interface affiche résumé 24 h, dernières entrées, graphique heap, installations et alertes par dernier statut présent dans l'échantillon.

Le workflow n8n ajoute validation d'appareil, calcul de statut, anti-spam par gravité et alerte Telegram.

Le stage peut reprendre ces règles comme baseline, mais tout nouveau seuil doit être validé par Eric et écrit dans la documentation.

## A.5 Limites et risques de l'existant

Aucune authentification observée sur les API de lecture, alors que /api/installations expose e-mail, MAC et serveur SUPLA.

Le jeton d'ingestion est facultatif si la variable INGEST_TOKEN est absente.

Compte MySQL root et mot de passe vide proposés comme valeurs par défaut.

Détails d'erreurs SQL renvoyés par plusieurs API.

Aucun test automatisé, lint ou CI applicative dans package.json.

Interface de 1 500 lignes environ dans un seul fichier, difficile à faire évoluer.

Les 50/100 dernières lignes globales peuvent masquer un module peu bavard.

Le déploiement utilise root SSH par défaut et npm install sur le VPS.

Le workflow exporté peut contenir des identifiants techniques ; aucune clé ou donnée sensible ne doit être copiée dans le nouveau dépôt.

Conséquence — Le stagiaire ne doit ni déployer ni durcir le service de production. Ces défauts sont consignés dans le backlog de Moatez. Le stage utilise uniquement une copie locale anonymisée et un compte MySQL de lecture seule pour les tables legacy.

# Annexe B — Stratégie de coexistence

## B.1 Architecture de stage

| Flux | Description | Écriture autorisée |
| --- | --- | --- |
| Modules → n8n/Express | Chaîne existante de collecte et d'alerte. | Aucune modification par Mohamed. |
| Express → MySQL legacy | Alimentation de heap_logs ; module_installs selon la chaîne n8n. | Conservée hors environnement de stage. |
| Laravel → MySQL legacy | Lecture de heap_logs et module_installs via connexion dédiée. | Interdite sur tables legacy. |
| Laravel → tables métier | Clients fictifs, sites, associations, interventions et consentements simulés. | Autorisée dans la base locale de stage. |
| Angular → Laravel | Seul accès du nouveau frontend aux données. | Selon les endpoints protégés Laravel. |

Principe — Angular ne contacte jamais directement Express ni MySQL. Laravel joue le rôle de façade : il lit le legacy, masque les champs sensibles, normalise les réponses et joint les nouvelles données métier.

## B.2 Règles de non-régression

Créer une branche Git dédiée et travailler dans un nouveau sous-dossier, sans remplacer server.js ni public/index.html.

Ne jamais exécuter deploy.ps1, setup-ssh-key.ps1 ou une commande PM2/SSH sans autorisation écrite de Moatez.

Ne jamais utiliser la base de production ; Moatez fournit un dump anonymisé ou un jeu de seeders équivalent.

Configurer deux connexions Laravel : legacy en lecture seule et métier avec droits limités.

Ne créer aucune migration Laravel ciblant heap_logs ou module_installs.

Ne jamais écrire, supprimer, corriger ou réindexer une ligne legacy.

Ne jamais modifier le workflow n8n, les tokens, Telegram ou les règles d'appareil.

Avant transfert à Moatez, prouver que les fichiers legacy sont inchangés avec git diff.

## B.3 Endpoints Laravel du prototype

| Route proposée | Source | Résultat |
| --- | --- | --- |
| POST /api/login | users métier | Session/token interne de démonstration. |
| GET /api/dashboard | legacy + métier | Compteurs, alertes et dernières activités. |
| GET /api/legacy/logs | heap_logs | Logs paginés, filtrables et normalisés. |
| GET /api/legacy/installations | module_installs | Installations avec données sensibles masquées. |
| GET /api/devices/{id}/health | legacy + devices | Fiche unifiée et règles de santé simples. |
| CRUD /api/customers, /sites, /devices | tables métier | Registre du prototype. |
| CRUD /api/service-requests | service_requests | Workflow d'intervention. |
| GET/POST /api/update-notices | update_notices | Avis et consentements purement simulés. |

## B.4 Livrables complémentaires liés à l'existant

Cartographie As-Is d'une page : modules, n8n, Express, MySQL, dashboard et Telegram.

Dictionnaire des colonnes legacy et correspondance vers les objets Angular/Laravel.

Collection Postman des API Express observées et des nouvelles API Laravel.

Script ou seeders produisant des données anonymisées représentatives.

Tests prouvant que la connexion legacy ne peut effectuer ni INSERT, ni UPDATE, ni DELETE.

Rapport de coexistence : fichiers conservés, composants ajoutés, limites et plan de reprise par Moatez.

Backlog priorisé des corrections de sécurité et d'industrialisation, sans les appliquer en production.

## B.5 Validation spécifique

| ID | Preuve attendue |
| --- | --- |
| EX-01 | Le dashboard Angular affiche les données d'un dump legacy anonymisé. |
| EX-02 | Les tables heap_logs et module_installs restent inchangées après tous les tests. |
| EX-03 | Une tentative d'écriture via la connexion legacy échoue par privilèges MySQL. |
| EX-04 | Les e-mails et MAC sont masqués dans l'API et l'interface de démonstration. |
| EX-05 | server.js, public/index.html, workflow n8n et scripts de déploiement sont inchangés. |
| EX-06 | Les incohérences et risques observés sont consignés dans le rapport de transfert. |